# Organeeztec

# Portal za organizaciju unutrašnjih aktivnosti volonterske organizacije EESTEC

# Predlog projekta

# Verzija 1.0

# Pregled izmena

| Datum | Verzija | Opis | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 06.03.2023. god. | 1.0 | Inicijalna verzija | Antonije Mitić Tijana Kvaić Ilija Đorđević Arsić |

# Sadržaj

1.	Cilj dokumenta	4

2.	Opseg dokumenta	4

3.	Lična karta projekta	4

4.	Opis projekta	5

5.	Znanja i veštine potrebne za izradu projekta	5

6.	Cilj i motivacija tima	6

7.	Vođa tima	7

8.	Komunikacija	7

9.	Planiranje vremena	7

# Predlog projekta

# Cilj dokumenta

Cilj dokumenta je definisanje projektnog zadataka i formiranje tima za razvoj aplikacije – Organeeztec.

# Opseg dokumenta

Dokument opisuje temu i osnovne karakteristike projekta, motivaciju i potrebna znanja za njegovu izradu, motivaciju i osobine članova tima, komunikaciju među njima i vreme potrebno za izradu projekta.

# Lična karta projekta

| Naziv projekta | Organeeztec |
| --- | --- |
| Naziv tima | eezTec-IT |
| Članovi tima | Antonije Mitić 17806 |
|  | Tijana Kvaić 18210 |
|  | Ilija Đorđević Arsić 18146 |
| Problem je | Nepostojanje medijuma za komunikaciju sa potrebnim funkcionalnostima neophodnim za organizaciju aktivnosti u volonterskoj studentskoj organizaciji EESTEC. |
| Pogađa | Upravni odbor organizacije i članove organizacije |
| Posledice su | Nekoherentna komunikacija Necentralizovanost podataka Nepreglednost podataka Neorganizovanost aktivnosti |
| Uspešno rešenje će | Obezbediti ažurnu i preglednu komunikaciju između članova i upravnog odbora, kao i olakšano organizovanje obaveza u okviru organizacije |
| Proizvod je namenjen | Osobama koje rade u okviru volonterske organizacije i osobama koje vode volontersku organizaciju |
| Koji | Na lak način omogućuje uspešan protok informacija i ažurno obaveštavanje između članova i upravnog odbora. |
| Proizvod je | Mobilna aplikacija |
| Koja | Omogućava: - obaveštavanje o aktivnostima - raspodelu zaduženja - organizaciju sastanaka i obaveza |
| Za razliku od | Postojećih aplikacija koje ne pružaju dovoljno funkcionalnosti za uspešnu komunikaciju i organizaciju aktivnosti |
| Naš proizvod će | Omogućiti lako korišćenje i raspodelu obaveza i zaduženja i organizovanje sastanaka. |

# Opis projekta

Tema projekta je realizacija aplikacije koja omogućava korisnicima lako obaveštavanje o dešavanjima unutar organizacije, uspešnu podelu i izvršavanje zaduženja i uspešnu organizaciju sastanaka i poslova.

Mobilna aplikacija je, po svojoj prirodi, dostupna svakome ko ima pristup pametnom mobilnom telefonu i internetu, međutim prvenstveno je namenjena za gore pomenute ciljne grupe.

Aplikacija treba da reši problem nedostatka usko specijalizovanog komunikacionog i organizacionog medijuma koji će koristiti volonterska organizacija. Platforma na jednostavan i interaktivan način pruža korisniku uvid u njegova zaduženja i mogućnosti organizovanja istih kao i komunikaciju sa ostalim članovima.

Glavne karakteristike aplikacije su:

- Dostupnost – dostupna je svima sa internet konekcijom

- Jednostavnost – intuitivni dizajn, lak i jednostavan interfejs

- Komunikacija između članova i upravnog odbora

- Interaktivni način za organizaciju svojih zaduženja

- Moderacija aplikacije od strane administratora (sistem za prijavljivanje)

# Znanja i veštine potrebne za izradu projekta

Članovi projektnog tima radi realizacije projekta potrebno je da poseduju veštine u:

- React Native

- Objektno-orijentisanom dizajnu

- Objektno-orijentisanoj paradigmi

- Radu sa bazom podataka

- Websocket protokolima

Znanja i veštine članova tima:

Antonije Mitić:

- Rad sa bazom podataka

- UI design

- Poznavanje objektno-orijentisanog dizajna i paradigme

Tijana Kvaić

- Rad sa bazom podataka

- Poznavanje objektno-orijentisane paradigme

- Malo iskustva u radu sa websocket-ima

- Veštine potrebne za vođu tima

Ilija Đorđević Arsić:

- Rad sa bazom podataka

- Poznavanje objektno-orijentisane paradigme

- Potrebne veštine za moderan UI design

Potencijalni rizici pri uspešnoj realizaciji projekta mogu da obuhvate:

- Nedostatak vremena zbog ispitnih rokova

- Nedostatak iskustva u realizaciji projekta

- Odsustvo nekog od članova tima

- Nedovoljno iskustva u potrebnim tehnologijama

# Cilj i motivacija tima

Ciljevi našeg tima su: sticanje znanja za razvoj mobilnih aplikacija, izrada zamišljene ideje i

sticanje iskustva rada u timu

Antonije Mitić:

Ciljevi:

- Realizacija projekta specifična našim potrebama

- Sticanje znanja za razvoj mobilnih aplikacija

- Usavršavanje znanja za UI dizajn

Tip ličnosti: Samomotivisan

Tijana Kvaić:

Ciljevi:

- Usavršavanje rada sa websocket protokolima

- Savladavanje novih tehnologija

- Navikavanje na timski rad

Tip ličnosti: Motivisan zadatkom

Ilija Đorđević Arsić:

Ciljevi:

- Sticanje znanja za razvoj mobilnih aplikacija

- Savladavanje novih tehnologija sa kojima nije bilo dodirnih tačaka na fakultetu

- Iskustvo u radu sa timom

- Priprema za budući rad u kompanijama

Tip ličnosti: Ličnost koja se sama motiviše

# Vođa tima

Kriterijumi za izbor vođe:

- Dostupnost

- Otvorenost za nove ideje

- Razumevanje drugih ljudi

Za vođu našeg tima izabran je Tijana Kvaić.

# Komunikacija

Platforme na kojima će naš tim komunicirati su MSTeams i Discord.

Sastanci će biti održavani na Discord platformi zbog nedostupnosti jednog od članova tima dok će se ostali članovi sastajati uživo u prostorijama fakulteta.

Vođa tima će voditi evidenciju o projektu na računaru.

Za razmenu podataka projekta tim će koristiti Github i Bitbucket.

# Planiranje vremena

Prosečan nedeljni broj sati rada na izradi projekta:

- Timski: 6 sati

- Pojedinačno: 12 sati

U slučaju odsustva nekog od članova tima, ostatak tima će zajedno odraditi taj deo projekta.

Procena ukupnog vremena na izradi projekta je između 110 i 130 sati po članu tima.